# НОВООДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

рішенням Новоодеської міської ради

від 6 липня 2011 р. № 1

Комплексна Програма

реформування і розвитку житлово-комунального господарства

Новоодеської міської ради

на 2011-2015 роки

м. Нова Одеса

2011 рік

ЗМІСТ

Стор.

|  | Вступ | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Загальні положення | 3 |
|  | Опис територіальної громади | 4 |
|  | Загальні дані про територіальну громаду | 4 |
|  | Стан оточуючого природного середовища громади | 4 |
|  | Просторова інфраструктура населених пунктів громади | 7 |
|  | Сучасний стан та проблеми житлово-комунального господарства територіальної громади | 7 |
|  | Опис та аналіз стану житлово-комунального господарства громади | 7 |
|  | Житлове господарство | 8 |
|  | Водопровідно-каналізаційне господарство | 8 |
|  | Теплозабезпечення | 9 |
|  | Благоустрій | 9 |
|  | Структура управління комунальним господарством | 12 |
|  | Опис стану іншої комунальної інфраструктури громади | 12 |
|  | Електрозабезпечення | 12 |
|  | Газозабезпечення | 13 |
|  | Опис фінансового стану підприємств, яки надають житлово-комунальні послуги | 13 |
|  | Існуюча фінансово-тарифна політика в ЖКГ | 14 |
|  | Головні проблеми житлово-комунального господарства | 15 |
|  | Мета Програми | 16 |
|  | Основні завдання, напрями, та заходи з виконання Програми | 16 |
|  | Основні завдання та головні напрями виконання Програми | 16 |
|  | Пріоритетні напрями реформування і розвитку ЖКГ на період до 2015 року | 18 |
|  | Першочергові заходи Програми | 19 |
|  | Фінансове забезпечення реалізації Програми | 19 |
|  | Організація, координація і контроль за виконанням Програми | 20 |
|  | Основні очікувані результати виконання Програми | 21 |
|  | Заходи Програми, джерела та обсяги фінансування по роках | 22 |
|  | Додаток 1. Паспорт Комплексної Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Новоодеської міської ради на 2011-2015 роки | 28 |

- Вступ.

  - Загальні положення

Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства  Новоодеської міської ради на 2011 - 2015 роки розроблено з урахуванням Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства  Миколаївської області на 2010-2014 роки, затвердженої  рішенням обласної ради від 30 грудня 2010 року № 6, на виконання Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки", плану організації виконання заходів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 11 червня 2009 року №1511–VI «Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки"», схваленого протоколом засідання Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 року  № 56.

Програма узгоджується з такими діючими місцевими Програмами:

- Міською програмою поліпшення зовнішнього освітлення міста Нова Одеса та с. Криворіжжя на 2006-2012 роки, затвердженою рішенням міської ради від 26.07.2006 р. № 5 (із змінами, затвердженими радою рішенням від 22.04.2010 року № 4);

- Міською програмою поводження з твердими побутовими відходами та санітарної очистки міста на 2007-2011 роки, затвердженою рішенням міської ради від 28.02.2007 р. № 3;

- Програмою охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки по Новоодеській міській раді на період з 2011 року по 2015 рік, затвердженою рішенням міської ради від 22.12.2010 р. № 8;

- а також:

Програмою соціально-економічного розвитку Новоодеського району на 2011-2015 роки;

Районною програмою „Питна вода Новоодещини” на період до 2020 року, затвердженою рішенням Новоодеської районної ради від 18 серпня 2010 № 2.

Паспорт Комплексної Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства  Новоодеської міської ради на 2011–2015 роки наведено у додатку 1.

  - Опис територіальної громади

    - Загальні дані про територіальну громаду

Місто Нова Одеса розташоване на лівому березі  річки Південний Буг, за 45 км на північній захід від обласного центру – міста Миколаєва. До найближчої залізничної станції Баловне – 25 км.

На західній околиці міста протікає річка Південний Буг, на північній околиці протікає притока Південного Бугу – річка Гнилий Єланець.

Місто знаходиться на межі зон недостатнього зволоження грунту та засушливої території. Територія Новоодеської міської ради характеризується відносно одноманітним ґрунтовим покривом, який представлено чорноземами.

Місто було засноване в 1776 році (1776–1832 р.р. – село Федорівка, з    1832 р. – військове поселення, село Мала (Нова) Одеса, з 1956 р. – селище міського типу, з 1976 р. – місто районного значення.

У вересні 2011 року буде відзначатися 235 річниця заснування міста. Проте, заселення території Нової Одеси розпочалося ще в більш давніші часи. Про це свідчать археологічні знахідки поблизу міста і с. Криворіжжя, де виявлено кургани скіфських часів, на одному з яких знайдено  кам’яну бабу кочевників ХІ – ХІІІ століть.

Місто Нова Одеса тепер і в минулому було центром Новоодеського району.

До складу Новоодеської міської ради входять місто Нова Одеса і село Криворіжжя. Кількість населення становить 14,2 тис. осіб (це майже 40% населення Новоодеського району). Земельні ресурси Новоодеської міської ради складають 20,65 тис. га., в т.ч. площа міста – 1,466 тис. га.

Основними напрямками господарської діяльності в міській раді є сільське господарство, промисловість, торгівля, побутові послуги, із року в рік набуває розвитку малий бізнес. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності на території міста відсутні.

Фактичні доходи міського бюджету за підсумками 2010 року становили разом 7280,9 тис. грн. і збільшилися, порівняно з 2009 роком, на 1,388 тис. грн., або на 23,56%. З них власні надходження міського бюджету становили всього 1139,4 тис. грн., або 15,6%.

Низька фінансова спроможність бюджету міста стримує виконання цільових програм міської ради, насамперед спрямованих на життєзабезпечення населення.

    - Стан оточуючого природного середовища громади

У  м. Нова  Одеса  на  екологічну  якість  території  впливають  такі  складові:  атмосферне,  акустичне,  електромагнітне  забруднення,  забруднення  води  та  грунту.

Якість атмосферного повітря на території міської ради в значній мірі залежить від об'ємів викидів забруднюючих речовин від двох основних джерел забруднення - стаціонарних (підприємства) та пересувних (автотранспорт).

Проблема охорони повітряного басейну є винятково гострою для м. Нова Одеса.

Основними стаціонарними джерелами  забруднення повітряного басейну,  що  істотно  впливають  на  екологічну  ситуацію  в  місті, є:  нафтобаза,  АЗС,  автотранспортні  підприємства, ТОВ "Миколаїврибпром" та поля відстою ЗАТ  «Дружба», ТОВ СП "Нібулон".

У результаті проведених в останні роки робіт по будівництву міських очисних споруд каналізації вплив забруднення повітряного басейну від стаціонарних джерел набагато зменшився. Але це питання ще не знято з контролю.

По центральній вулиці Леніна (протяжність – 8,3 км) проходить траса державного значення Р-06 «Ульянівка – Миколаїв». Внаслідок чого, однією з гострих екологічних проблем в м. Нова Одеса є забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами автотранспортних засобів, у тому числі оксидами вуглецю і азоту, вуглеводнями, сполуками свинцю.

Незважаючи на те, що за останні роки, в зв'язку із спадом виробництва, зменшенням використання вантажних автомобілів, обсяг викидів від автотранспорту помітно знизився, але по м. Нова Одеса проблема залишається гострою.

Основним  джерелом  шуму  в  м. Нова  Одеса  є  автомобільні  магістралі  міста  (зона  впливу  200  метрів,  припустимі  рівні  шуму  перевищують  55 Дцб) та трансформаторні  підстанції  35/10 кВ.

Стан водних ресурсів.

Питне водопостачання міста забезпечується за рахунок підземних джерел.

Деякі ставки використовуються для риборозведення, рекреації. Більшість ставків і водойм побудовано досить давно і з різними цілями: то в складі протиерозійних заходів, то з метою захисту від повеней і паводків тощо. Вони стали невід'ємним елементом сучасного ландшафту, відповідаючи споконвічному бажанню людини селитись біля водних об'єктів.

Головну роль в живленні рік відіграють накопичені за зиму снігові опади, які дають більшу частину річного стоку в період весняної повені і в значній мірі забезпечують меженну заплавну водовіддачу, а також дощові опади в інші сезони року. Річний хід рівнів води звичайно характеризується високою весняною повінню, низькою літньо-осінньою меженню, яка порушується майже щорічно дощовими паводками, і малостійкими рівнями зимою внаслідок відлиг. Тому заповнення ставків і водойм здебільшого відбувається під час весняної повені.

Через те, що більшість ставків і водойм мають водоскидні споруди найпростішої "автоматичної" дії, унеможливлюється їх спорожнення перед повінню, зменшується їх реальний об'єм внаслідок замулення, має місце накопичення біогенних елементів і тим самим подальшому погіршенню якості води, призводить до її втрат за рахунок випаровування.

За останні роки зменшилась пропускна здатність русел, збільшились площі затоплень при паводках і повенях, подекуди почалось розгалуження основного русла, розмив берегів. Такій ситуації сприяє надмірна розораність території водозбору, мала лісистість, порушення регламенту діяльності в межах прибережних захисних смуг річок та водойм. Здійснювані заходи по поліпшенню стану річок і водойм мають локальний характер і направлені, в основному, на подолання негативних наслідків, а не на запобігання причин, що їх зумовили, і не завжди враховують вплив здійснюваних заходів на загальний стан в басейні ріки.

Серйозну екологічну небезпеку являють собою несанкціоновані звалища, оскільки існує можливість виносу забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти, зокрема, разом з талими та зливовими водами.

Стан земельних ресурсів.

Основним джерелом забруднення землі на території міської ради є тверді побутові відходи та рідкі нечистоти, що накопичуються в житловому секторі, де відсутнє централізоване водовідведення. Джерелом місцевого забруднення води та ґрунтів також можуть бути  цвинтарі, яки, внаслідок розвитку міста, зараз розташовані серед житлової забудови, що не відповідає санітарним вимогам.

В 2007 році в рамках реалізації проекту-переможця Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування  "Відпрацювання  в  місті  Нова  Одеса  новітніх  механізмів  збирання  використання  утилізації  відходів  та  розробка  місцевої  Програми  поводження  з  твердими  побутовими  відходами" було розроблено  науково–обґрунтовану  Програму  поводження  з  твердими  побутовими  відходами  та  санітарної  очистки  міста Нова Одеса  на  2007 – 2011  роки, яку було затверджено   рішенням міської ради від 28.02.2007 р. № 3. До  розробки  програми  було  залучено  провідних  фахівців  Національного  університету  кораблебудування  імені  адмірала  Макарова (м. Миколаїв).

За результатами виконаних досліджень розрахункова сумарна кількість утворення твердих відходів в місті Нова Одеса може становити близько 10869 тонн на рік, або 906 тонн за місяць.

Розрахункові показники перевищують фактичні обсяги збирання ТПВ майже в 2 рази, що свідчить про можливість збільшення обсягів ТПВ за умови розвитку системи їх збирання та утилізації.

Жодних  технологій  переробки  відходів  в  місті  не  існує.  Збирання,  заготівля  і  використання  сировинно-цінних  компонентів  твердих  побутових  відходів  не  здійснюється.  Приймальні  пункти  вторинної  сировини  в  місті  відсутні.

Зібрані на території міської ради тверді відходи вивозяться на сміттєзвалище, яке знаходиться в одному з покинутих скотомогильників, його площа становить близько 7 га. Складування ТПВ на цій ділянці не відповідає вимогам діючого законодавства і санітарних норм. Сміттєзвалище не виконує функції природоохоронної споруди по знешкодженню та безпечному розміщенню ТПВ.

Слід відмітити, що роботи пов’язані з облаштуванням сміттєзвалища не виконувались у зв'язку з відсутністю фінансування, достатньої кількості спеціалізованої техніки у підприємств, а також низьким рівнем організації і дотримання технологічних вимог при експлуатації сміттєзвалища комунальними підприємствами.

Характерною для території міської ради є наявність великої кількості несанкціонованих звалищ. Несанкціоновані звалища являють собою серйозну екологічну небезпеку, оскільки існує можливість виносу забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти, зокрема, разом з талими та зливовими водами.

Гострою проблемою є питання утилізації пакувальних матеріалів типу tetra-pak, металевих банок з під напоїв та пластикової тари, виготовленої з поліетилентерефталату.

Ситуація у сфері поводження з твердими побутовими відходами залишається складною. Відходи виробництва та життєдіяльності, при їх накопиченні, є джерелом суттєвої екологічної небезпеки та соціальної напруги.

    - Просторова інфраструктура населених пунктів громади

В місті Нова Одеса розташовано 115 вулиць загальною протяжністю 124 км. По центральній вулиці Леніна (протяжність – 8,3 км) проходить траса державного значення Р-06 «Ульянівка – Миколаїв», по якій проходять великі потоки транспортних засобів з Криму, Херсонської та Миколаївської областей на Київ, в інші регіони України та навпаки.

На 2-х вулицях села Криворіжжя розташовано 145 приватних будинків.

- Сучасний стан та проблеми житлово-комунального господарства територіальної громади.

  - Опис та аналіз стану житлово-комунального господарства громади

Житлово-комунальне господарство є однією з найважливіших галузей господарського комплексу міста, яка забезпечує життєдіяльність та суттєво впливає на стан економічних взаємовідносин.

Вирішення  існуючих проблем в  галузі ЖКГ протягом 2007-2010 років  здійснювалося в рамках виконання Комплексної програми реформування житлово-комунального господарства міської ради на 2007-2010 роки, затвердженої рішенням міської ради  від 15 березня 2007 року № 3. За зазначений період було досягнуто низку позитивних зрушень у розвитку галузі ЖКГ.

Вагомим внеском стало впровадження проектів міської ради, що стали переможцями Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в ці та попередні роки, в т.ч. було впроваджено проекти:

В 2006 році – „Відпрацювання механізму залучення населення та суб’єктів підприємництва до реформування житлово-комунального господарства м. Нова Одеса”;

в 2007 році – "Відпрацювання  в  місті  Нова  Одеса  новітніх  механізмів  збирання  використання  утилізації  відходів  та  розробка  місцевої  Програми  поводження  з  твердими  побутовими  відходами";

в 2008 році – „Розбудова системи органів самоорганізації населення в приватному житловому секторі та спільне вирішення проблем життєдіяльності – сталий шлях до покращання умов проживання громадян міста Нова Одеса”.

В 2011 році впроваджується проект „Разом з громадою зробимо наш дім – місто Нову Одесу, теплим і світлим”.

    - Житлове господарство

Станом на 01.03.11 р. житловий фонд міста Нова Одеса налічує 61 багатоквартирних будинків та 5012 приватних індивідуальних житлових будинків. На двох вулицях с. Криворіжжя налічується 145 приватних індивідуальних житлових будинків.

Житловий фонд комунальній власності територіальної громади міста (61 багатоквартирних будинків на 870 квартир) становить 38268 кв. м. Практично в усіх цих будинках створено і діють об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі по тексту – ОСББ), будинки знаходяться на повному утриманні ОСББ. Загальна кількість діючих ОСББ становить 53, до яких входять 60 багатоквартирних будинків. Всі багатоквартирні будинки мають індивідуальне опалення.

Щорічно, спільними зусиллями міської ради і членів більшості ОСББ, вживаються заходи  щодо проведення в них відповідних ремонтних робіт із залученням коштів міської ради та власних коштів власників квартир. В результаті 68% житла знаходиться  в нормальному стані. Але 32% житла ще потребують значних капіталовкладень для доведення їх до нормального стану. В основному це стосується багатоквартирних будинків в житлових масивах по вул. Комарова, Іпатенко, Сеславінського. Переважно житлові будинки в цих мікрорайонах потребують ремонту покрівель.

Координаційний центр самоорганізації населення та розвитку міста при міській раді спільно з керівниками ОСББ здійснюють заходи по самоорганізації мешканців, збору коштів від погашення заборгованості минулих періодів та організації дольової участі мешканців у виправленні спільними з міською радою зусиллями існуючої ситуації по освітленню під'їздів, поточному ремонту та виправленні інших недоліків утримання житлового фонду.

Потребує відпрацювання система надання житлово-комунальних послуг комунальними підприємствами міста, створення належних умов по співпраці ОСББ із комунальними  підприємствами та органами влади в місті.

Не вирішеною залишається проблема незаселених приватизованих квартир, витрати на їх утримання більшості квартир не оплачуються, і цей факт негативно впливає на стан оплати та якість житлово-комунальних послуг.

Органи місцевого самоврядування продовжують виконувати функції з підтримання житлового фонду комунальної власності міста.

    - Водопровідно-каналізаційне господарство

Загальна довжина магістральних водопровідних мереж в місті Нова Одеса складає 76 кілометрів, з них більше 70% знаходяться в незадовільному стані. Довжина розвідної водопровідної мережі складає 104 кілометри, з них більше 64,6 км знаходиться в ветхому та аварійному стані;

Наданням послуг водопостачання для міста Нова Одеса займається комунальне підприємство "Новоодеський міський  водоканал".

Щорічно підприємством "Міський водоканал" подається  в водопровідну мережу міста до 500 тис. куб. метрів води.  Подача води здійснюється  двома насосними станціями із підземних джерел, запас води в яких перевищує 1.5 млн. куб. метрів на рік.  У 2007 році здійснено телескопічне обстеження міської водомережі, в результаті було одержано підтвердження крайньої зношеності водонапірних та розвідних мереж. Коштів на повну модернізацію системи водопостачання в міському бюджеті нема.

Проблема безперебійного водопостачання та водовідведення залишається найбільш гострою в місті.  Маючи в місті великі запаси підземної питної води, 104 км водорозбірних мереж, 2 потужні насосні станції, накопичувач питної води на 2000 кубів,  продовжують мати місце значні перебої у водопостачанні. Основною причиною є вкрай висока зношеність водорозбірних мереж, які при  належному тиску води, що подається, виходять із ладу і рвуться. Тому основним завданням  у цій сфері залишається питання реконструкції та модернізації розвідних водомереж, впровадження сучасних енергозберігаючих заходів,розвантаження водопровідних мереж шляхом будівництва нових артезіанських свердловин та переключення на них частини вулиць,таким чином зменшення  тиску води в мережах та продовження терміну їх експлуатації.

Із-за необхідності будівництва третьої черги локальних очисних споруд по новітнім технологіям та реконструкції існуючих очисних  споруд з доведенням їх до ефективно діючих, проблемним залишається питання нормального водовідведення рідких нечистот від житлового фонду, виробничих, адміністративних та інших об’єктів. Тому в розробленій програмі і передбачаються питання будівництва третьої черги локальних очисних споруд по новітнім технологіям та  реконструкція існуючих очисних  споруд з доведенням їх до ефективно діючих.

У вкрай незадовільному стані каналізаційні мережі по провулку Рибний та  вулицях Набережна, Чапаєва, Димитрова, Жовтнева.

    - Теплозабезпечення

Житловий фонд комунальній власності територіальної громади міста налічує 61 багатоквартирних будинків на 870 квартир. Переважна більшість квартир в багатоквартирних будинках має індивідуальне газове опалення.

Опалення об’єктів бюджетної сфери в місті (ДНЗ, МДЮСШ, міська рада, Будинки культури, всього 10 будівель) здійснюється від автономних котелень. З яких: 7 - використовують природний газ, 1 - електроопалення, міські будинки культури - не опалюються.

    - Благоустрій

Фінансування робіт з благоустрою міста та утриманню об’єктів комунального господарства міста здійснюється за рахунок міського бюджету. За роки дії попередньої Комплексної Програми реформування житлово-комунального господарства в 2007-2011 роках на заходи по благоустрою та утриманню комунальних об’єктів із міського бюджету використано більше 2,5 млн. грн. Щорічний ріст фінансування становив 50-60%. Разом з тим  фінансове забезпечення цих заходів залишається вкрай малим і становить 10-15% від нормативної потреби. Так при річній нормативній потребі на 1,5 млн. грн. фактично витрачалося 150-200 тис. грн.

В зв’язку з цим, в місті залишається проблемним стан санітарної очистки, належного утримання парків скверів, пам’ятників, кладовищ, придбання техніки, тощо. Значної уваги потребують і питання озеленення міста.

На роботи по благоустрою міста задіяні підприємства різної форми власності (комунальній, приватній, спільній та колективній власності). Прибирання вулиць здійснювалось підрядниками -  КП «Благоз» та КП «Правопорядок».

Вулично-дорожня мережа.

В місті в наявності велике дорожньо-мостове господарство, яке потребує значної уваги в ході виконання основних заходів реформування житлово-комунального господарства. Загальна протяжність доріг в місті становить 113 км, в тому числі із твердим покриттям 71,3 км, що становить 63% від загального показника, в жорстві 44,8 км (40%), та в асфальті 26.5 км, що становить 23%.  Загальна площа вулиць, доріг, проїздів і тротуарів с удосконаленим покриттям становить 156 га.

Із-за   щорічного збільшення вантажного потоку транспорту по дорогам міста, стан доріг вкрай незадовільний. У вкрай незадовільному стані залишаються тротуари, а в деяких місцях повна їх відсутність загрожує  безпеці наших мешканців. Так із загальної протяжності міських вулиць 113 км в місті зареєстровано лише 15 км тротуарів. Це лише 13 % від загального показника. Тому будівництво нових тротуарів, ремонт існуючих залишається нагальною проблемою міста.

Обстеження доріг міста показало, що 76% доріг потребує капітального ремонту, всі мости та мостові споруди міста потребують поточного ремонту.  В  першу  чергу  потребують  ремонту  дороги  по  вулицям Димитрова,  Комарова,  Нова,  Поштова,  Кухарєва, Набережна, Гайдара, Мельнична, Шмідта,  Прибузька.  Необхідно  терміново  відремонтувати  асфальтоване  покриття  доріг  на  міському  автобусному  маршруті  по  вулицям  Лермонтова,  Космонавтів,  Петровського,  Шкільній  на  загальну  суму  більше  1,5 млн. грн.

Поводження з твердими побутовими відходами.

Актуальними   та  проблемними  залишаються  питання  санітарної  очистки  міста  та  поводження  із  побутовими  відходами.  Протягом  останніх  10  років  на  цю  галузь  господарства  із  міського  бюджету  щорічно  виділялась  мізерна  сума  коштів  в  межах  20 – 30 тис. грн.  щороку, через  обмеженість  відповідних  надходжень  до  бюджету  та  великих  потреб  у  фінансуванні  більш  важливих  заходів  в  ході  забезпечення  життєдіяльності  в  місті.  Тому  ці  питання  і  залишаються  проблемними.

Гостро стоїть питання будівництва сміттєзвалища. Але  це  залишається  проблемним  через  обмеження  коштів  у  міському  бюджеті.  Так  лише вартість  проектно-кошторисної документації звалища коштує  більше  380 тис. грн.  Потребує вирішення питання відведення землі під сміттєзвалище.

Зовнішнє освітлення.

Для забезпечення зовнішнього освітлення в місті задіяні 14 км повітряних ліній та 216 штук ліхтарів різних модифікацій.

В 2008 році було використано кошти в сумі 107,1 тис. грн. на потреби освітлення міста, в тому числі на обслуговування світлофору 16,1 тис. грн., відновлено освітлення по вул. Ракетна, Радистів.

В 2009 році за кошти міського бюджету: виготовлено проект енергозабезпечення міського будинку культури; проведено реконструкцію зовнішнього освітлення по вул. Кухарєва; відновлено освітлення міського парку; встановлено нове вуличне освітлення біля адмінбудівлі міської ради та банку «Надра» (вул. Леніна). Відновлено вуличне освітлення по вулицям Леніна, Шкільна, Перемоги, Кухарєва, П’ятирічки, Фрунзе. На зазначені заходи з міського бюджету було використано загалом 114,177 тис. грн.

Також значну увагу в розбудові житлово-комунального господарства приділяється питанням спрямованим на енергозбереження. Для потреб вуличного освітлення придбано та встановлено 4 багатотарифні лічильники, всі ліхтарі вуличного освітлення переобладнуються під енергозберігаючі лампи, що дає змогу економити до 45% коштів за використану електроенергію.

Станом на березень 2010 року питанням освітлення міста займається одне комунальне підприємство – КП „Благоз”, у якого для обслуговування мереж вуличного освітлення  використовується 1 одиниця техніки – автовишка, чого замало.

Недостатнє освітлення вулиць призводить до збільшення кількості ДТП, розвитку злочинності, збільшенню травматизму. Коштів міського бюджету на підтримку та відновлення мереж та об’єктів зовнішнього освітлення не вистачає.

Проблеми  вуличного  освітлення  вирішувалися  в  ході  виконання  цільової міської Програми поліпшення зовнішнього освітлення міста Нова  Одеса  та  села  Криворіжжя на 2006 – 2011 роки,  затвердженої  рішенням  сесії міської  ради  від 26.06.2006 року  № 5.

Озеленння.

Площа зареєстрованих зелених насаджень в місті становить (без прибудинкових територій) 10,9 га.

В ході виконання попередньої міської комплексної Програми розвитку та реформування ЖКГ, з причин обмежених коштів міського бюджету, практично не було приділено уваги озелененню міста, майже не здійснюється належне утримання зареєстрованих зелених насаджень, не здійснюється будівництво нових насаджень. Наявна площа зелених насаджень займає лише 3% від наявних земель загального користування.

В той же час, озеленення має важливе значення для покращення екологічного, санітарно-гігієнічного стану та естетичного оформлення міста.

Забезпечення агротехніки посадки та постійного догляду за створеними насадженнями по місту виконує комунальне підприємство „Благоз", КП «Правопорядок».

Об’єкти відпочинку та оздоровлення.

Потребує  втручання  виконкому  у  приведення  в  порядок  обладнання  в  сквері  по  вул.  Малиновського,  ремонту  пам’ятників  загиблим  воїнам  в  центральному  сквері  та  сквері  по  вул..  Малиновського.

Парки, сквери, дитячі майданчики.

Потребує  виконання  робіт  по  упорядкуванню  дитячих  майданчиків  по вулицям  Кухарєва,  Мельнична,  в  Центральному  сквері,  в  Сквері  біля  Кургану  Слави,  у  сквері  по  вулиці  Маліновського.

Пляжі.

На території міста розташовано один міський пляж, який щорічно проходить паспортизацію, а також знаходиться під постійним наглядом міського рятувального посту. На даний час потребує капітального ремонту берегове укріплення, а також благоустрій зони відпочинку міського пляжу

Кладовища

На території міста розташовано 5 кладовищ в т.ч. 2 в с. Криворіжжя. На даний час на всіх кладовищах необхідно провести ремонт огорожі (8км), а також передбачити будівництво нового центрального кладовища.

    - Структура управління комунальним господарством

Головним розпорядником бюджетних коштів, що виділяються на фінансування місцевої галузі житлово-комунального господарства є виконавчий комітет міської ради, в структурі якого функціонує відділ житлово-комунального господарства.

Питаннями забезпечення функціонування окремих сфер ЖКГ в міській раді, наданням житлово-комунальних послуг займаються 4 комунальних підприємства міської комунальної власності ("Благоз", "Правопорядок", "Новоодеський міський водоканал", "Прибузьке"), та виконанням окремих робіт з надання житлово-комунальних послуг – 3 приватних підприємства.

До управління багатоквартирним житловим фондом все більше залучаються 53 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, які охоплюють практично весь багатоквартирний житловий фонд міської ради (60 будинків) та повністю забезпечують його утримання.

Питаннями залучення населення (в тому числі через ОСББ та територіальні комітети) також займається Координаційний центр самоорганізації населення та розвитку міста, створений при міські раді в 2006 році.

  - Опис стану іншої комунальної інфраструктури громади

    - Електрозабезпечення

Постачання електричної енергії на території Новоодеської міської ради забезпечує Новоодеська філія ПАТ "Енергетична Компанія «Миколаївобленерго»".

Для забезпечення зовнішнього освітлення в місті задіяні 14 км повітряних ліній та 216 штук ліхтарів різних модифікацій.

Для постачання електроенергії споживачам (в будівлі бюджетної сфери, мешканцям багатоповерхових будинків та приватного сектору) в місті задіяно 22 трансформаторних підстанцій різних років виробництва та введення в експлуатацію що, у зв’язку із зростанням сумарної потужності побутової техніки та необхідністю збільшення частки альтернативних (природному газу) джерел енергії в місцевому господарстві, зумовлює необхідність їх реконструкції та повної заміни силових кабелів. "Вільні потужності" в місті практично відсутні.

Реконструкція та оновлення електрогосподарства потребує великих обсягів фінансування, які неможливо винайти в місцевому бюджеті. Це вимагає залучення сторонніх інвестицій, які на даний час теж відсутні.

Актуальними, у зв’язку з цим, є вирішення питань енергозбереження в місцевому господарстві та побуті.

    - Газозабезпечення

За постачання природного газу та інші питання, пов’язані з використанням "блакитного палива" на території Новоодеської міської ради, відповідальне ПАТ Новоодеське Управління експлуатації газового господарства.

Значна динаміка зростання вартості природного газу в останні роки зумовлює необхідність зменшення газоспоживання, шляхом впровадження сучасних енергоощадних газових котлів, та пошуку альтернативних джерел енергії.

На жаль, обсяги фінансових ресурсів, задіяних в малому місті, є недостатніми для оновлення електрогосподарства міста, що в значній мірі обмежує використання електроенергії як альтернативи природному газу.

  - Опис фінансового стану підприємств, які надають                                житлово-комунальні послуги

В місті станом на 2011 рік працює 4 комунальні підприємства по наданню житлово-комунальних послуг населенню. Робота цих підприємств залишається на неналежному рівні і потребує значної уваги зі сторони міської ради. Вкрай низька матеріально-технічна база та недостатнє фінансування комунальних підприємств міста не в змозі забезпечити потреби населення в одержанні якісних житлово-комунальних послуг. Без вирішення цієї проблеми, міська рада не в змозі  в  повній мірі завершити роботу по реформуванню ЖКГ.

Показники фінансово-господарської діяльності

підприємств комунальної власності.

| № п/п | Показники | Один. виміру | 2008 р | 2009 р | 2010 р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кількість комунальних підприємств | шт | 5 | 5 | 4 |
| 2. | Наявність основних фондів | тис. грн. | 2589,0 | 2590,1 | 4007,5 |
| 3. | Чисельність працюючих | чол. | 13 | 15 | 34 |
| 4. | Фонд оплати праці | тис. грн. | 94,6 | 142,3 | 277,8 |
| 6. | Середньомісячна зарплата | грн. | 752,0 | 807,1 | 947,0 |
| 6. | Обсяг реалізації послуг, всього в т.ч. за рахунок – міск.бюдж - коштів населення | тис. грн. | 205,3 75,1 130,2 | 303,1 67,4 235,7 | 448,4 376,1 372,5 |
| 7. | Кредиторська заборгованість Всього: В т.ч. – до бюджету - по з\платі | Тис.грн | 9,9 0,7 4,5 | 13,7 5,7 5,3 | 16,0 6,5 6,4 |
| 8. | Дебіторська заборгованість | тис. грн. | - | 3,5 | 4,3 |
| 9. | Прибуток (- збиток) | тис. грн. | +7,9 | +8,3 | +10,1 |

  - Існуюча фінансово-тарифна політика в ЖКГ

В ході виконання заходів щодо належного утримання об’єктів ЖКГ та надання житлово-комунальних послуг в основному використовуються кошти міського бюджету.

На протязі останніх років спостерігається тенденція збільшення  загального фінансування з міського бюджету на усі об’єкти ЖКГ.

В загальних витратах на виконання заходів з утримання об’єктів права комунальної власності питома вага становить: на покращення водопостачання –  30.6 %, на утримання дорожньо–мостового господарства – 34.2 %, житлового господарства – 30%, санітарну очистку – 5.2% .

Якщо в цілому  спостерігається зростання, то обсяги  фінансування заходів на санітарну очистку, на жаль, із року в рік залишаються без суттєвих змін, тому протягом 2011-2015 років цей показник повинен бути змінений в напрямку суттєвого збільшення.

Концепція реформи житлово-комунального господарства, як першочергову мету, визначає необхідність зниження частки бюджетних витрат та витрат населення на оплату комунальних послуг, з тим, щоб забезпечити поступовий перехід галузі на самоокупний режим функціонування. Така необхідність викликана тим, що населення не в змозі в повній мірі оплачувати житлово-комунальні послуги, а місцеві бюджети – виплачувати субсидії на ці послуги через їх зростаючу вартість.

У зв'язку з цим, одним з напрямків підвищення якості послуг, на фоні зменшення витрат на їх надання, є перехід в ЖКГ від підприємств міської комунальної власності до приватних, а забезпечення якісними послугами в необхідних обсягах має здійснюватися виключно на договірних засадах.

Для розв'язання проблеми покращення дисципліни поточних платежів на підприємствах необхідно вдосконалити процедуру сплати за послуги, запровадити автоматизовані системи нарахування та обліку оплати спожитих житлово-комунальних послуг.

Прискорення технічного переобладнання та інноваційного розвитку галузі ЖКГ надасть можливість зниження високих питомих витрат і втрат матеріальних та енергетичних ресурсів.

Існуючі механізми залучення державних бюджетних коштів на реалізацію капітального ремонту та реконструкцію багатоквартирного житлового фонду з метою упередження аварійних ситуацій надає можливість приведення житлового фонду до діючих норм утримання, зменшення потоку скарг від населення, стабілізації оплати за утримання житлових будинків та при будинкової території.

  - Головні проблеми житлово-комунального господарства

За результатами проведеного аналізу стану галузі житлово-комунального господарства Новоодеської міської ради визначено існуючи станом на початок 2011 року загальні головні проблеми та головні проблеми по сферах ЖКГ:

- Головною проблемою достатнього забезпечення функціонування як всього місцевого господарства так і галузі ЖКГ є нерозвинена власна доходна база міського бюджету. Потреби видаткової частини міського бюджету значно більші за можливості його доходної бази, тому бюджетна сфера, житлово-комунальне господарство забезпечуються на рівні поточного утримання при незначному рівні капітальних витрат.

- Незадовільний технічний стан основних фондів житлово-комунального господарства, складний фінансовий та матеріально-технічний стан комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги.

В житловому господарстві:

- Проблема належного утримання житлового фонду міської комунальної власності. Існує гостра потреба капітального ремонту житлових будинків комунальної власності і, в першу чергу, - капітального ремонту покрівель.

- Проблемним є питання передачі житлових будинків та прибудинкових територій на баланс ОСББ.

В водопровідно-каналізаційному господарстві:

- Проблема безперебійного водопостачання та водовідведення залишається найбільш гострою в міській раді.

- Продовжують мати місце значні перебої у водопостачанні. Основною причиною є вкрай висока зношеність водорозбірних мереж, які при  належному тиску води, що подається, виходять із ладу і рвуться.

- Проблемним залишається питання  нормального водовідведення рідких нечистот від житлового фонду, виробничих, адміністративних та інших об’єктів.

В теплозабезпеченні:

- Головною проблемою є значні втрати тепла та велике енергоспоживання при опаленні об’єктів бюджетної сфери.

В сфері благоустрою:

- Головною проблемою є нерозвинена інфраструктура сфери поводження з твердими побутовими відходами. І, в першу чергу, - відсутність сучасного міського полігону твердих побутових відходів, інфраструктури роздільного збирання ТПВ та перероблення вторинної сировини.

- Критичним є стан вулично-дорожньої мережі міста, в міському бюджеті відсутні в достатній кількості фінансові кошти на проведення капітального та поточного ремонтів доріг місцевого значення.

- Енергоємною та недостатньо розвиненою є мережа зовнішнього освітлення міста.

- Потребують оновлення, капітального ремонту та реконструкції об’єкти озеленення на території міста, в т.ч.: парки, сквери, газони та інше.

В управлінні житлово-комунальним господарством:

- Скрутний фінансовий стан підприємств, що надають житлово-комунальні послуги;

- Зношеність основних фондів та застарілість технологій виробництва та надання житлово-комунальних послуг;

- Недостатньо розвинена ринкова інфраструктура виробництва та надання житлово-комунальних послуг.

- Недостатній рівень екологічної освіти населення.

- Мета  Програми

Головною метою Програми є створення умов для забезпечення сталого розвитку галузі житлово-комунального господарства міської ради, підвищення ефективності та надійності функціонування систем життєзабезпечення, підвищення якості житлово-комунальних послуг і, як наслідок, покращення умов проживання мешканців Новоодеської територіальної громади.

- Основні завдання, головні напрями та заходи

з виконання Програми

  - Основні завдання та головні напрями виконання Програми

Основні завдання, напрями та заходи із забезпечення розвитку та реформування житлово-комунального господарства Новоодеської міської ради визначено з урахуванням пріоритетів державної політики в галузі ЖКГ та виходячи із необхідності вирішення головних проблем місцевої галузі ЖКГ, визначених вище.

Основним завданням Програми є забезпечення продовження реформування та розвитку галузі житлово-комунального господарства міської ради, більш ширшого залучення населення та суб’єктів підприємництва до вирішення існуючих проблем в житлово-комунальному господарстві

Основними завданнями в житловому господарстві є забезпечення: ефективного використання коштів міського та державного бюджетів, направлених на капітальний ремонт об'єктів житлового фонду міської комунальної власності; належного утримання існуючого житлового фонду, інженерних мереж водопостачання та водовідведення, а також збереження та покращення об'єктів благоустрою прибудинкових територій.

Головними напрямами є наступні:

- пошук джерел фінансування та забезпечення капітального ремонту зношеного житлового фонду міської комунальної власності;

- забезпечення передачі на баланс ОСББ багатоквартирних житлових будинків і прибудинкових територій.

В сфері водопостачання та водовідведення:

Основними завданнями є:

- підвищення якості питного водопостачання;

- зменшення забруднення навколишнього середовища каналізаційними стоками та рідкими нечистотами, що виникають в житловому секторі, бюджетній сфері та внаслідок господарської діяльності суб’єктів підприємництва;

- підвищення ефективності та зменшення втрат енергоресурсів в процесі виробництва та постачання води та забезпечення водовідведення.

Головними напрямами є наступні:

- реконструкція та модернізація магістральних і розвідних водомереж,

- будівництво, реконструкція та капітальний ремонт каналізаційних мереж в житловому секторі;

- завершення будівництва ІІІ-ї черги та реконструкція міських очисних споруд каналізації;

- впровадження сучасних енергозберігаючих технологій в процесі виробництва, постачання води та водовідведення.

Основним завданням в сфері теплозабезпечення є зменшення витрат міського бюджету на опалення об’єктів бюджетної сфери.

Головним напрямом є зменшення втрат тепла та енергоспоживання при опаленні об’єктів бюджетної сфери шляхом впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання, збільшення використання альтернативних (природному газу) джерел енергії.

Основним завданням в сфері благоустрою є покращення санітарного очищення території міської ради та стану об’єктів благоустрою.

Головними напрямами є наступні:

- розвиток інфраструктури сфери поводження з твердими побутовими відходами;

- розробка та впровадження нової більш ефективної схеми санітарного очищення території міста;

- пошук та залучення додаткових джерел фінансування заходів з забезпечення будівництва, реконструкції та капітального ремонту доріг місцевого значення та тротуарів;

- розвиток мережі, покращення стану вуличного освітлення та зменшення витрат на його утримання шляхом впровадження енергозберігаючого обладнання та технологій;

- оновлення, капітальний ремонт та реконструкція об’єктів озеленення в місті Нова Одеса;

- поліпшення умов відпочинку населення в парках скверах, на дитячих майданчиках.

Основним завданням в сфері управління житлово-комунальним господарством є забезпечення покращення фінансового стану, модернізація основних фондів підприємств, що виробляють та надають житлово-комунальні послуги.

Головними напрямами є наступні:

- пошук та залучення додаткових джерел фінансування заходів з модернізації основних фондів  підприємств, що виробляють та надають житлово-комунальні послуги;

- стимулювання впровадження ринкових відносин та розвиток конкурентного середовища в галузі житлово-комунального господарства;

- покращення екологічної освіти населення.

Більш детально завдання, напрями та заходи з забезпечення реформування та розвитку окремих сфер житлово-комунального господарства буде висвітлено в розроблених нових та доопрацьованих існуючих цільових програмах розвитку (в т.ч. програми щодо: поліпшення зовнішнього освітлення, поводження з твердими побутовими відходами, "питна вода" та інші), яки будуть додаватися до даної Програми.

В рамках даної Комплексної програми реформування та розвитку ЖКГ буде забезпечуватися виконання на території Новоодеської міської ради завдань діючих державних цільових програм, а також деяких національних проектів, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1256 "Про затвердження переліку проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти):

- "Доступне житло" – система проектів комплексного будівництва доступного житла;

- "Чисте місто" - система комплексів з переробки твердих побутових відходів;

- "Якісна вода" - забезпечення населення України якісною питною водою;

- "Місто майбутнього" - формування стратегічного плану та системи проектів розвитку міста.

Буде розроблено, або доопрацьовано, відповідні місцеві програми, що є додатками до даної комплексної програми.

  - Пріоритетні напрями реформування і розвитку ЖКГ

на період до 2015 року

Виходячи з необхідності першочергового вирішення найбільш гострих проблем галузі ЖКГ міської ради, з визначених у попередньому розділі головних напрямів виконання Програми було визначено наступні пріоритетні напрями забезпечення реформування та розвитку ЖКГ на період до 2015 року:

- Пошук та залучення додаткових джерел фінансування заходів з реформування та розвитку місцевої галузі житлово-комунального господарства.

- Стимулювання впровадження ринкових відносин та розвиток конкурентного середовища в галузі житлово-комунального господарства.

- Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт магістральних і розвідних водопровідних мереж з застосуванням енергозберігаючого обладнання, матеріалів та технологій.

- Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт каналізаційних мереж з застосуванням енергозберігаючого обладнання, матеріалів та технологій.

- Розвиток інфраструктури сфери поводження з твердими побутовими відходами.

- Забезпечення капітального ремонту аварійного житлового фонду міської комунальної власності з застосуванням енергозберігаючого обладнання, матеріалів та технологій.

- Оновлення, капітальний ремонт та реконструкція об’єктів озеленення в місті Нова Одеса.

  - Першочергові заходи Програми

Першочергові заходи програми, яки необхідно виконати в період 2011-2012 років, визначено не тільки виходячи з гостроти існуючих головних проблем в міській галузі ЖКГ, але й з урахуванням реальних фінансових можливостей міського бюджету та можливостей міської ради залучати інші джерела фінансування для вирішення проблем ЖКГ (кошти бюджетів вищого рівня, кошти суб’єктів підприємництва, населення, грантів та інвестиційні кошти).

Обсяги фінансування першочергових заходів по роках наведено в таблиці розділу 8 даної Програми.

В житловому господарстві: передача на баланс ОСББ багатоквартирних будинків та прибудинкової територій.

В сфері водопостачання: встановлення менш енергоємного насосного обладнання, частотних регуляторів, введення в експлуатацію насосної станції ІІ підйому та накопичувача питної води, капітальних ремонт мереж водопостачання, встановлення приладів обліку питної води.

В сфері водовідведення: будівництво лабораторії, встановлення пісколовок і жироловок на очисних спорудах каналізації, реконструкція та заміна аварійних каналізаційних мереж, колекторів та споруд на них.

В сфері теплозабезпечення: утеплення будівель, заміна котельного обладнання на більш економні, перехід на альтернативні види палива.

В сфері благоустрою: забезпечення постійного контролю за виконанням правил благоустрою міста, запровадження роздільного збору ТПВ, його переробка.

В сфері управління житлово-комунальним господарством: оновлення основних фондів комунальних підприємств, встановлення економічно-обгрунтованих тарифів на комунальні послуги, створення конкурентного середовища у сфері надання комунальних послуг.

- Фінансове забезпечення реалізації Програми

Джерелами фінансування заходів Програми є кошти міського бюджету, бюджетів вищого рівня (державного, обласного, районного), гранти, кредити, залучені на умовах співпраці інвестиційні кошти суб’єктів підприємництва та населення, та інші не заборонені діючим законодавством джерела.

Загальна сума прогнозованих коштів на фінансування даної Програми в 2011-2015 роках становить - 21159,8 тис. грн., в тому числі по джерелах:

міський бюджет - 7039,87 тис. грн.;

бюджети вищого рівня  - 8949,98 тис. грн.;

кошти населення та ОСББ   - 2913,69 тис. грн.;

кошти суб’єктів підприємництва  - 349,69 тис. грн.;

інші джерела  - 1906,57 тис. грн.

В тому числі по сферах ЖКГ всього за 2011-2015 роки:

- житлове господарство - 2148,0 тис. грн.;

- водопровідно-каналізаційне господарство - 8041,97 тис. грн., в тому числі: водопостачання - 5302,4 тис. грн.; каналізаційне господарство - 2739,57 тис. грн.;

- теплопостачання (об’єктів бюджетної сфери) - 228,19 тис. грн.;

- благоустрій - 10411,64 тис. грн., в тому числі: сфера поводження з ТПВ - 1576,5 тис. грн.; дорожньо-мостове господарство - 6798,5 тис. грн.; зовнішнє освітлення - 836,64 тис. грн.; озеленення - 280,0 тис. грн.;

- управління житлово-комунальним господарством - 330,0 тис. грн.

Прогнозовані обсяги фінансового забезпечення заходів Програми по роках та напрямах наведені в табличній формі у розділі 8.

- Організаційне забезпечення, координація і контроль

за виконанням Програми

Функції забезпечення координації роботи міської ради, її виконавчих органів та підприємств міської комунальної власності, пов’язаної із виконанням даної Комплексної Програми реформування житлово-комунального господарства, а також коригування передбачених завдань та заходів,  здійснює виконавчий комітет міської ради.

Виконання заходів Програми забезпечують:

- відділ житлово-комунального господарства виконкому міської ради;

- фінансово-економічний відділ;

- координаційний центр сприяння самоорганізації населення і розвитку міста;

- комунальні підприємства міста;

- об’єднання співвласників багатоповерхових житлових будинків;

- територіальні та вуличні комітети.

Підприємство міської комунальної власності "Новоодеський міський водоканал" забезпечує виконання завдань програми щодо постачання води споживачам, забезпечення утримання, будівництва, реконструкції, капітального і поточного ремонту об’єктів водопровідного господарства, поточного контролю якості питної води.

Підприємство міської комунальної власності "Прибузьке" забезпечує виконання завдань програми щодо відведення каналізаційних стоків, забезпечення утримання, будівництва, реконструкції, капітального і поточного ремонту об’єктів каналізаційного господарства.

Підприємство міської комунальної власності "Благоз" забезпечує виконання завдань програми щодо прибирання вулиць, збирання та вивезення на сміттєзвалище твердих побутових відходів, утримання об’єктів зовнішнього освітлення, інших питань благоустрою, а також утримання кладовищ.

Підприємство міської комунальної власності "Правопорядок" забезпечує виконання завдань програми щодо утримання зелених насаджень, прибирання вулиць, виконання зобов’язань споживачами житлово-комунальних послуг (як населенням так і суб’єктами підприємницької діяльності різних форм власності).

В ході реалізації Програми будуть також здійснюватися заходи щодо сприяння створенню конкурентного середовища в місцевій галузі житлово-комунального господарства.

У разі появи суб’єктів підприємницької діяльності, яки матимуть бажання надавати комунальні послуги на території міської ради, міськвиконкомом будуть оперативно розглядатися їх пропозиції, оцінюватися рівень кваліфікації,  технічні можливості підприємства та пропонуватися на конкурентних засадах об’єкти (території) і обсяги виконання робіт з надання житлово-комунальних послуг. Остаточне визначення виконавців робіт та послуг буде здійснюватися на конкурсній основі.

Контроль за виконанням Комплексної Програми здійснює постійна депутатська комісія міської ради з питань комунальної власності, містобудування, землекористування та охорони навколишнього середовища.

- Основні очікувані результати виконання Програми

В житловому господарстві: передача на баланс ОСББ багатоквартирних будинків та прибудинкової територій.

В сфері водопостачання: встановлення менш енергоємного насосного обладнання, частотних регуляторів, введення в експлуатацію насосної станції ІІ підйому та накопичувача питної води, капітальних ремонт мереж водопостачання, встановлення приладів обліку питної води, цілодобова подача питної води.

В сфері водовідведення: будівництво лабораторії, встановлення пісколовок і жироловок, будівництво нових мереж водовідведення.

В сфері теплозабезпечення: утеплення будівель, заміна котельного обладнання на більш економні, перехід на альтернативні види палива, зменшення споживання енергоресурсів.

В сфері благоустрою: забезпечення постійного контролю за виконанням правил благоустрою міста, запровадження роздільного збору ТПВ, його переробка. Проектування та будівництво полігону твердих побутових відходів.

В сфері управління житлово-комунальним господарством: оновлення основних фондів комунальних підприємств, встановлення економічно-обгрунтованих тарифів на комунальні послуги, створення конкурентного середовища у сфері надання комунальних послуг.

8.Заходи Програми, джерела та обсяги фінансування по роках

| Найменування завдань та заходів | Головний розпорядник коштів | Джерела фінансування | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання заходів Програми, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | усього | у тому числі за роками: |
|  |  |  |  | 2011 (план) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Житлове господарство (багатоквартирні будинки): |  |  | 2148,0 | 55,0 | 783,0 | 465,0 | 460,0 | 435,0 |
| Проведення повної технічної інвентаризації житлового фонду та передавання будинків на баланс ОСББ. | ОСББ | Кошти ОСББ | 180,0 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 65,0 |
| Оформлення технічної документації на прибудинкову територію. | ОСББ | Кошти ОСББ | 120,0 | 5,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 |
| Капітальний ремонт житлових будинків ОСББ. | Управління ЖКГ ОДА | Державний бюджет | 1673,0 | - | 673,0 | 350,0 | 350,0 | 300,0 |
| Поточний ремонт житлових будинків ОСББ. | ОСББ | Кошти ОСББ | 100,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 15,0 | 15,0 |
| Утримання прибудинкової території. | ОСББ | Кошти ОСББ | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Водопровідне та каналізаційне господарство: |  |  | 8041,7 | 1868,4 | 1219,6 | 2088,0 | 1688,0 | 1188,0 |
| Охорона джерел питного водопостачання: |  |  | 2834,57 | 1371,0 | 564,57 | 543,0 | 193,0 | 163,0 |
| Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свердловин №3,4,6, водонапірна башта вул.. Комарова, Парк. | КП "Новоодеський міський водоканал" | Міський бюджет | 65,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Кошти підприємства | 30,0 | - | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 |
| Реконструкція, капітальний ремонт каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка пісколовок, жироловок, додаткового накопичувача на 400 м3, лабораторії. | УКБ ОДА | Державний бюджет | 1200,0 | - | - | 600,0 | 600,0 | - |
|  | Міська рада | Міський бюджет | 165,0 | 10,0 | 85,0 | 20,0 | 50,0 | - |
| Утримання каналізаційних очисних споруд, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочистка приймального каналізаційного колектора на каналізаційних очисних спорудах | Міська рада | Інші джерела | 89,85 | - | 89,85 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Заміна аварійних подавальних насосів | КП "Прибузьке" | Кошти підприємства | 20,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Реконструкція, капітальний ремонт аварійних каналізаційних мереж, колекторів та споруд на них, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розробка проекту реконструкції каналізаційних мереж в мкрн. Іпатенко | Міська рада | Обласний бюджет | 70,0 | - | 70,0 | - | - | - |
| Капітальний ремонт аварійних каналізаційних мереж, колекторів та споруд на них, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 100,0 | 120,0 | 140,0 |
| - по вул. Набережна, Сапроненка, Кухарєва | Міська рада | Міський бюджет | 138,0 | 138,0 | - | - | - | - |
| - по вул. Чапаєва, Дімітрова, в т.ч.: гідравлічна прочистка мереж, капітальний ремонт та облаштування колодязів. | Міська рада | Інші джерела | 81,79 | - | 81,79 | - | - | - |
| - по вул. Жовтнева, в т.ч.: гідравлічна прочистка мереж, капітальний ремонт та облаштування колодязів. | Міська рада | Інші джерела | 54,93 | - | 54,93 | - | - | - |
| - по інших вулицях | Міська рада | Міський бюджет | 360,0 | - | - | 100,0 | 120,0 | 140,0 |
| Збирання, вивезення та утилізація рідких нечистот, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Будівництво нових вигрібних ям, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в мкрн. Тополь | Міська рада | Міський бюджет | 65,0 | - | 65,0 | - | - | - |
|  | ОСББ "Тополь" | Кошти ОСББ | 15,0 | - | 15,0 | - | - | - |
| на вул. Рєпіна, 11 | Міська рада | Міський бюджет | 65,0 | - | 65,0 | - | - | - |
|  | ОСББ "Берізка" | Кошти ОСББ | 15,0 | - | 15,0 | - | - | - |
| на вул. Сеславинського | Міська рада | Міський бюджет | 40,0 | - | - | 40,0 | - | - |
|  | ОСББ | Кошти ОСББ | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - |
| - Придбання асинізаторної машини | Міська рада | Міський бюджет | 350,0 | - | - | 350,0 | - | - |
| Розвиток та реконструкція систем водопостачання: |  |  | 4664,4 | 494,4 | 370,0 | 1440,0 | 1440, | 920,0 |
| Впровадження станцій та установок доочищення питної води на системах централізованого водопостачання та облаштування пунктів розливання питної води, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Будівництво павільйону для доочистки та розливу питної води по вул. Кухарєва. | Міська рада | Державний бюджет | 299,4 | 299,4 | - | - | - | - |
| - Впровадження установок доочищення питної води в ДНЗ | Міська рада | Міський бюджет | 40,0 | - | - | 20,0 | 20,0 | - |
| Розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення. | КП "Новоодесь-кий міський водоканал", КП "Прибузьке" | Кошти підприємств | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Будівництво нових джерел, реконструкція, капітальний ремонт станцій водопідготовки, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - будівництво станції знезараження питної води та резервуару; - будівництво нових артезіанських свердловин по вулицям Радянської Армії-2013рік;Леваневського-2014 рік;Іпатенка-2014рік;Садова-2015рік;Жовтнева-2015рік; для забезпечення питною водою мікрорайону «Чехова»-2015р. - реконструкція діючого водозабору (3 свердловини)-2013-2014 роки. | Міська рада | Державний, обласний,міський бюджети,інші джерела | 2500,0 | - | - | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 |
| Реконструкція, капітальний ремонт аварійних водопровідних мереж і споруд на них, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт аварійних водопровідних мереж | Міська рада | Міський бюджет | 15,0 | 15,0 | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт аварійних водопровідних мереж на вул. Набережна | Міська рада | Міський бюджет | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - |
|  |  | Інші джерела | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - |
| Капітальний ремонт аварійних водопровідних мереж на вул. Кірова | Міська рада | Міський бюджет | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - |
|  |  | Інші джерела | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - |
| Капітальний ремонт аварійних водопровідних мереж на вул. Прибузька | Міська рада | Міський бюджет | 20,0 | - | - | - | 20,0 | - |
|  |  | Інші джерела | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - |
| Капітальний ремонт аварійних водопровідних мереж на вул. Елеваторна | Міська рада | Міський бюджет | 20,0 | - | - | - | - | 20,0 |
|  |  | Інші джерела | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 |
| Поточний ремонт водопровідних мереж. | Міська рада | Міський бюджет | 970,0 | 170,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Підготовка кадрів, моніторинг у сфері питної води та питного водопостачання, інформування громадськості: |  |  | 543,0 | 3,0 | 285,0 | 105,0 | 55,0 | 105,0 |
| Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців сфери водопровідно-каналізаційного господарства | КП "Новоодесь-кий міський водоканал", КП "Прибузьке" | Кошти підприємств | 13,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Оснащення лабораторій контролю якості води та очищення стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення лабораторії виробничого контролю якості питної води | КП "Новоодесь-кий міський водоканал" | Державний бюджет | 430,0 | - | 280,0 | 100,0 | - | 50,0 |
|  |  | Міський бюджет | 100,0 | - | - | - | 50,0 | 50,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Теплозабезпечення: |  |  | 228,19 | 228,19 | - | - | - | - |
| Опалення об’єктів бюджетної сфери: |  |  | 228,19 | 228,19 | - | - | - | - |
| Впровадження сучасних технологій зменшення витрат на опалення дошкільних навчальних закладів, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зменшення втрат тепла через огороджувальні конструкції в "пілотних" дошкільних навчальних закладах (1-й етап), у т.ч.:( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт вікон в ДНЗ № 2 "Орлятко" | Міська рада | державний бюджет | 63,86 | 63,86 | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт вікон в ДНЗ № 1 "Світлячок" | Міська рада | державний бюджет | 64,56 | 64,56 | - | - | - | - |
| Реконструкція системи опалення в "пілотних" дошкільних навчальних закладах, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція системи опалення в ДНЗ № 2 "Орлятко" | Міська рада | державний бюджет | 60,66 | 60,66 | - | - | - | - |
|  | Міська рада | міський бюджет | 12,47 | 12,47 | - | - | - | - |
| Реконструкція системи опалення в ДНЗ № 1 "Світлячок" | Міська рада | міський бюджет | 13,52 | 13,52 | - | - | - | - |
| Реконструкція системи опалення в ДНЗ № 5 "Зірочка" | Міська рада | міський бюджет | 13,12 | 13,12 | - | - | - | - |
| Благоустрій: |  |  | 10411,64 | 2137,7 | 1739,7 | 1977,7 | 2493,2 | 2063,3 |
| Поводження з ТПВ: |  |  | 1576,5 | 452,6 | 114,7 | 302,7 | 603,2 | 103,3 |
| Утримання сміттєзвалища | Міська рада | Міський бюджет | 430,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Реконструкція сміттєзвалища (перетворення на полігон ТПВ) | Міська рада | Міський бюджет | 680,0 | - | - | 180,0 | 500,0 | - |
| Обладнання контейнерних майданчиків для збирання ТПВ твердим покриттям. | Міська рада | ОСББ, мешканці міста, КП «Благоз» | 7,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Придбання та встановлення нових контейнерів для ТПВ. | Міська рада | Міський бюджет | 180,0 | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 |
| Удосконалення схеми та технологій збирання ТПВ | КП "Благоз" | Кошти підприємства | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Придбання сміттєвозів. | Міська рада | Інші джерела | 270,0 | 270,0 | - | - | - | - |
| Придбання та встановлення урн для сміття. | Міська рада | Міський бюджет Інші джерела | 8,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| Утримання зелених насаджень: |  |  | 280,0 | 30,0 | 50,0 | 70,0 | 65,0 | 65,0 |
| Обрізка дерев | КП "Благоз", КП "Правопорядок" | Міський бюджет | 70,0 | 10,0 | 20,0 | 25,0 | 10,0 | 5,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Косіння трави | КП "Благоз", КП "Правопорядок" | Міський бюджет | 150,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 |
| Посадка саджанців та квітів | КП "Благоз", КП "Правопорядок" | Міський бюджет Інші джерела | 60,0 | - | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 |
| Зовнішнє освітлення: |  |  | 836,64 | 413,64 | 93,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 |
| Будівництво системи вуличного освітлення по вул. Торгова( | ТОВ СП «Нібулон» | ТОВ СП «Нібулон» | 269,81 | 269,81 | - | - | - | - |
| Реконструкція, капітальний ремонт об’єктів зовнішнього освітлення в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт системи вуличного освітлення на вул. Леніна( | Міська рада | міський бюджет | 54,06 | 54,06 | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт системи вуличного освітлення біля Кургану Слави( | ФОП „Ма-зуряк О.І.” | кошти ФОП „Мазуряк О.І.” | 2,88 | 2,88 | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт системи вуличного освітлення по вул. Малиновського біля ДНЗ № 5 "Зірочка"( | ФОП „Іпа-тенко С.М.” | кошти ФОП „Іпатенко С.М.” | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - |
| Ремонт системи вуличного освітлення в дворах ОСББ по вул. Кухарєва( | ОСББ | кошти ОСББ | 1,69 | 1,69 | - | - | - | - |
| Поточний ремонт об’єктів зовнішнього освітлення. | КП «Благоз» | Міський бюджет | 98,2 | 10,2 | 15,0 | 18,0 | 25,0 | 30,0 |
| Утримання об’єктів зовнішнього освітлення. | Міська рада | Міський бюджет | 407,0 | 72,0 | 78,0 | 82,0 | 85,0 | 90,0 |
| Вулично-дорожня мережа: |  |  | 6798,5 | 1071,5 | 1307,0 | 1320,0 | 1525,0 | 1575,0 |
| Капітальний ремонт асфальтного покриття доріг комунальної власності: | Міська рада | Міський бюджет | 540,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 120,0 |
|  | Облавтодор | Державний бюджет | 2588,5 | 636,5 | 442,0 | 400,0 | 530,0 | 580,0 |
| Поточний ремонт покриття доріг комунальної власності: | Міська рада | Міський бюджет | 850,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Будівництво та капітальний ремонт тротуарів | Міська рада | Міський бюджет | 310,0 | 10,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
| Поточний ремонт тротуарів | Міська рада | Міський бюджет | 70,0 | - | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 |
| 4.4.5.Збирання та вивезення сміття, в т.ч.: - збирання та вивезення сміття з вулиць | Мешканці | Кошти мешканців | 2180,0 | 180,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - збирання та вивезення сміття від ДНЗ | Міська рада | Міський бюджет | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 4.4.6.Утримання інших об’єктів благоустрою (фарбування, поточний ремонт огорож, лавок) | Комунальні підприємства | Міський бюджет | 185,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Утримання кладовищ: | КП "Благоз" | Міський бюджет | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Утримання місць відпочинку для населення: |  |  | 405,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
| Парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики: | Міська рада | Міський бюджет | 105,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 |
|  |  | Інші джерела | 40,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Пляжі: | Міська рада | Міський бюджет | 260,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 |
| Пам'ятки культурної та історичної спадщини: | Міська рада | Міський бюджет | 215,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 50,0 |
| Управління житлово-комунальним господарством: |  |  | 330,0 | - | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 |
| Удосконалення структури управління ЖКГ міської ради. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управління багатоквартирним житловим фондом (розвиток ОСББ), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оформлення технічної та правової документації на будинки ОСББ | ОСББ | Кошти ОСББ | 90,0 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 |
| Надання допомоги ОСББ в оформлені прав користування землею під будинками | ОСББ | Кошти ОСББ | 120,0 | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Міська рада | Інші джерела | 120,0 | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| ВСЬОГО: |  |  | 21159,8 | 4289,4 | 3822,3 | 4565,7 | 4721,2 | 3776,3 |
| в тому числі: |  | Міський бюджет | 7034,87 | 1154,9 | 1239,5 | 1811,5 | 1422,0 | 1407,0 |
|  |  | Обласний, держав-ний бюджети | 8949,98 | 1125,0 | 1465,0 | 2450,0 | 2480,0 | 1430,0 |
|  |  | Кошти населення, в т.ч. ОСББ | 2963,69 | 237,69 | 693,0 | 676,0 | 661,0 | 696,0 |
|  |  | Кошти суб’єктів підприємництва | 349,69 | 296,79 | 13,2 | 13,2 | 18,2 | 18,3 |
|  |  | Інші джерела | 1906,57 | 275,0 | 411,57 | 240,0 | 740,0 | 240,0 |

Міський голова                                                                                  О.П. Поляков

Додаток 1 до Програми

П А С П О Р Т

Програми реформування і розвитку житлово-комунального

господарства Новоодеської міської ради на 2011-2015 роки

1. Програму розроблено на підставі Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки», з урахуванням Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства  Миколаївської області на 2010-2014 роки, затвердженої  рішенням обласної ради від 30 грудня 2010 року № 6.

2. Програму затверджено рішенням міської ради від 20 червня 2010        року №1.

3. Замовник-координатор - виконком міської ради, відділ житлово-комунального господарства виконкому міської ради.

4. Розробник Програми – відділ житлово-комунального господарства виконкому міської ради.

Співрозробники Програми – комунальні підприємства міста.

5.  Керівник Програми – заступник Новоодеського міського голови.

6. Виконавці Програми: відділ житлово-комунального господарства виконкому міської ради, комунальні підприємства міста, об’єднання співвласників багатоповерхових житлових будинків, територіальні та вуличні комітети.

7.  Строк виконання – 2011-2015 роки.

8.  Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

(тис. грн.)

| Джерела фінансування | Обсяги фінансу-вання | У тому числі за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Міський бюджет | 7034,87 | 1154,9 | 1239,5 | 1811,5 | 1422,0 | 1407,0 |
| Обласний, державний бюджети | 8949,98 | 1125,0 | 1465,0 | 2450,0 | 2480,0 | 1430,0 |
| Кошти населення, в т.ч. ОСББ | 2963,69 | 237,69 | 693,0 | 676,0 | 661,0 | 696,0 |
| Кошти суб’єктів підприємництва | 359,69 | 296,79 | 13,2 | 13,2 | 18,2 | 18,3 |
| Інші джерела | 1906,57 | 275,0 | 411,57 | 240,0 | 740,0 | 240,0 |
| Усього: | 21214,85 | 3089,38 | 3822,27 | 5190,7 | 5321,2 | 3791,3 |

Новоодеський міський голова                                              О.П. Поляков

# Footnotes

( Реалізація заходів проекту-переможця Всеукраїнського конкурсу 2010 року „Разом з громадою зробимо наш дім – місто Нову Одесу, теплим і світлим”.

( Реалізація заходів проекту-переможця Всеукраїнського конкурсу 2010 року „Разом з громадою зробимо наш дім – місто Нову Одесу, теплим і світлим”.